Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Sistema Sweet Luna

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Consulta do produto pelo site | C | A | B | 1 |
| 2 | Consulta de frete | C | M | B | 1 |
| 4 | Visualização de fotos | C | M | B | 1 |
| 5 | Orçamento on-line | C | M | B | 1 |
| 6 | Recebimento do pedido | C | A | B | 1 |
| 7 | Processamento do pedido | C | A | B | 1 |
| 9 | Integração com pagamento | C | A | B | 1 |
| 10 | Certificação de segurança | C | A | B | 1 |
| 11 | Emissão de NF | C | A | B | 1 |
| 12 | Entrada de material | C | M | B | 1 |
| 13 | Controle de estoque | C | M | B | 1 |
| 15 | Saida de material | C | M | B | 1 |
| 18 | Staus do pedido | C | A | B | 1 |
| 20 | Troca e devolução | C | M | B | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Alerta de interesse | I | M | B | 2 |
| 8 | FAQs | I | M | B | 2 |
| 14 | Aviso de reposição | I | M | B | 2 |
| 16 | Expedição dos pedidos | I | M | B | 2 |
| 17 | Central de relacionamento | I | M | B | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Contas a pagar | I | M | B | 2 |
| 22 | Contas a receber | I | M | B | 2 |
| 23 | Relatórios gerenciais | I | M | B | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Leve | I | M | B | 2 |
| 19 | Pesquisa de satisfação | U | M | B | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Design responsivo | U | M | B | 3 |
| 25 | Design intuitivo | U | M | B | 3 |